- 공수(工數, MH)에 대하여? -

공수란?

사람이나 기계가 할 수 있는 또는 한 일의 량을 수치로 표시한 것으로서 가감승제의 처리가 가능한 것.
사전적인 이야기입니다. 좀 풀어 이야기 하자면..

공수는 kg, cm 등과 같은 단위로서 작업량을 표시하는 단위이지요.

한 사람이 작업을 했을 때 걸리는 시간입니다.

예를 들면 작업자 4명 이서 4시간 동안 제품을 만들었다면

그 제품을 만드는데 든 작업량은 4인*4시간,

즉 16 man-hour 혹은 16 공수가 들었다고 합니다.

단위는 Man-Hour(맨아우어, 1사람이 1시간할 수 있는 작업량),

Man.Min(맨미니츠, 1사람이 1분간 할 수 있는 작업량)

혹은 초를 중요시 여기는 회사에서는

Man.Sec 도 사용하지요...궂이 설명 안 해도 아실 것이고...

또한 기계공수라고하는 Machine.Hour(머신아우어)도 사용하는데요...

이는 기계가 1시간 동안 할 수 있는 작업량을 나타내는 단위로 기계위주

의 공장에서는 오히려 머신아우어가 오히려 더 적절히 사용될 수 있습니다.

공수라고 하는 것은 우리 생활 속에서도 쉽게 찾을 수 있습니다.

가령 집 앞마당에 눈을 치우려고 하는데.. 요놈을 한 사람이 치우면

몇 시간이 걸리겠다... 혹은 온 가족이 치우면 몇 시간이 걸리겠다고 하는 것이

공수라고 할 수 있겠지요. 집을 지으려고 할 때 1달 안에 지으려면 하루

8시간 기준으로 몇 사람이 필요하겠다...하는 것 모두 공수 개념이지요.

다른 부문에서는 어떨는지 모르겠지만 제조업체에서 공수의 중요성과

이를 적용하는 부분은 상당히 높고 광범위합니다. 
신제품이 개발이 되었으면 이 제품의 공수가 얼마가 드는지 추정 혹은

실제 생산라인에 투입하여 공수가 얼마인지를 산정합니다.

이는 신제품의 원가산정을 위해서도 필요하겠지만 무엇보다도 이 제품을 생산해

내기 위한 인원, 설비, 외주계획 등이 이 공수에 의해 움직이기 때문이지요. 

공수는 작업지시와 생산성분석을 위해서도 필요하지요. 가령 공장의 생산 팀은

금일 혹은 주간에 작업할 사항을 적은 제조지시서를 생산현장 반장에게 전달하는데요... 여기에는 어떤 제품 몇 대를 몇 시간 만에 작업 완성하라는 지시가 담겨 있지요. 생산작업자는 지시대로 작업을 할 것이고 이는 작업일보 혹은 작업보고서를 통하여 다시 생산관리자에게 보고되는데요.. 여기에는 몇 명 이서

몇 대를 몇 시간 동안 작업을 완료했다는 내용이 나오지요. 그럼 관리자는 이 작업자들이 제대로 능률적으로 일을 했나 아님 놀면서 대충 대충했나 하고 생산성분석을 하지요....

생산관리부문에서는요... 1년에 한번씩 년간 생산계획을 수립하고요 또 월별로 월간생산계획 주간으로 주간생산계획 일 생산계획을 작성하는데요....여기에 공수가 없으면 그야말로 관리가 안되지요. 가령 연간생산계획의 경우 올해 생산을 몇 대를 하려고 할 때 각 제품별로 제작하는 데 필요한 공수가 있지요... 생산계획 제품의 수량에다가 해당 공수를 곱하면 1년 동안 회사에서 계획된 생산 분의 전체 공수가 나오지요... 이 공수를 기준으로 인원구성을 하지요. 자체 인력으로 어렵다면

설비투자계획이나 외주계획으로 처리하고요...월간, 주간, 일일 업무계획도

마찬가지이지요...

회사에서는 보통 연간생산계획을 10월-12월 사이에 수립하고요... 이를 위한 공수는 생산계획 전에 산정이 되어야 되겠지요.
그리고 원가산정에 필요하지요. 노무비 경비를 배부하는데 기준이 되는 기초자료로 사용되고요... 공수당 노무임율을 구하여 경영의사결정에 사용될 수 있고요...원가 절감할 때 즉 공수를 절감함으로써 이를 통한 생산수량증대 및 인원감소 등의 원가절감에 기초자료로 활용되지요..

자, 그럼 공수를 어떻게 산정할까요?

가령 포장마차 김씨 아줌마가 김밥 한 줄을 만드는데 얼마나 시간이 걸리나 알아보려면 어찌하면 될까요?

방법1. 아줌마 옆에 서서 시계 혹은 스톱워치를 가지고 일거수 일투족을

관찰하며 시간을 재 본다.

어려운 용어로 스톱워치 법이라고 하는데요... 그래도 제일 믿을 만

하겠지요. 직접 눈으로 보고 재었으니... 하지만... 이날 아줌마 컨디션에 따라 작업속도가 차이가 날수 있고.. 또 시간재고 있는데 아줌마 기분 나쁘다고 김밥 옆구리를 터지게 싼다든가..한다면... 원가를 첨 맡았을 시절, 정확한 원가산정을 한답시고 작업현장에 직접 내려가서 2달 동안 스톱워치로 시간을 잰 적이 있습니다. 작업시간측정 3일째 되는 날 저 앞에서 망치 들고 일하는 작업자가 갑자기 망치를 집어 던지는 겁니다. 더러워서 일 못하겠다면서. 막 저에게 육두문자를 쓰는데..... 저 말입니다. 갑자기 당한 일에 겁이 나가지고 완전히 오줌 싸겠더라 구요. 다음날 음료수 사 들고 부탁을 드렸더니... 적극 협조하겠다고 하더라고요... 상황설명 없이 작업자 옆에서 초 시계 들고 시간을 잰 저의 불찰이었지요...

방법2. 아줌마의 동작을 분석해서 공수를 만들어 본다...

단무지를 냉장고에서 꺼내는 시간 5초, 단무지를 칼로 쓰는 시간 10초,

밥을 퍼는 시간 15초,...등등 김밥제작에 일어날 수 있는 모든 동작을

과학적으로 분석 시간을 정하고 이를 조합하여 시간을 추정하는 방법

입니다. 근래에 들어서 비디오를 이용한 공수산정을 하는 경우도 있는데요...

작업하는 내용을 비디오로 촬영해서 사무실에 와서 그 동작들을 분석해서 공수를 산정하는 거지요.

방법3. 지난 데이터를 가지고 산정해 본다.

아줌마가 한달 동안 김밥 관련해서 일한시간과 김밥 생산수량을 알아

보고 전체 일한시간에서 수량을 나누면 평균 개당 김밥수량을 얻을 수

있지요. 요즘은 생산현장에서도 바코드나 아님 다른 전산시스템이 갖추어

져있어서 각 제품별로 세부적인 공수내역을 알 수 있습니다. 관리자는

원하는 기간에 공수와 수량을 얻을 수 있고 이를 이용하여 공수를 산정

할 수 있지요. 일정수준 이상의 기업체에서 제일 많이 쓰는 방법이라 할

수 있습니다.

요즘은 전산이 잘되어 있어서 생산하는 순간 뭐 별도로

관리자가 공수를 산정할 것 없이 컴퓨터가 알아서 산정해 주기도 하지요...
열거한 방법 말고도 여러 가지 방법이 있지만요...알 필요 없을 것 같고.... 이러한 방법들이 산정하고자 하는 공수의 목적과 회사의 사정에 따라서

이 중 선택해서 적용할 수 있고 아님 여러 방법을 조합하여 사용할 수 있습니다.

(추가사항) 공수를 산정함에 있어 조심해야 될 사항이 있습니다.

1. 공수 시스템이 확립되지 않은 회사에서는..무엇보다도 공수산정의 회사 기준이

확실히 정해져야 합니다. 가령 공수를 산정할 때 마다 그 산정기준이 틀린다면 공수의 적용에 있어서 어려움이 많이 생기지요. 가령 공수를 산정할 때 작업자의 화장실 가는 시간을 감안하지 않았다면 생산계획이나 의사결정시에도 이 용변시간은 빼 주어야 앞뒤가 맞는 거죠.. 또 A 제품은 숙련공의 작업시간을 측정하고 B 제품은 비 숙련공의 작업시간을 측정 산정했다면 이 또한 타당치 않고요... 이 기준 정한다는 것... 대단히 중요한 사항입니다. 요 시작이 잘못되면 회의하면서도 서로 딴 이야기 하는 경우가 생기지요..

2. 표준공수라고 하는 것이 있습니다. “숙련된 작업자가 표준화된 작업을 정상적인

조건하 정상적인 속도로 작업을 하는데 필요한 일의 량” 이라고 정의할 수 있는데요.. 좀 복잡하지요. 작업자가 하루 8시간을 일하다 보면 어떤 때는 자재가 안 들어와서 쉬는 경우가 있고 작업불량이 나서 수리하는 경우도 있고.. 예비군 훈련갈수 있고 배탈이 나서 조퇴할 수도 있고..이런저런 일이 발생될 수 있는데요.. 이런 시간을 제외한 그야 말로 정상적인 작업에 소요되는 시간만을 표준시간이라고 하지요. 여기서 정상적이라 함은 흔히 일어나는 작업자가 소변 마려워서 화장실에 간다든가.. 용접하다 힘들어서 기지개를 켠다든가 또 일을 하기 위해서 이것저것 정리 한다든가 하는 여유들이 포함되어 있지요...

표준공수가 8MH라고 해서 하루 8시간 일하는 작업자가 하루 만에 만들 것이라고 생산계획을 잡는다면 오류를 범할 수 있습니다. 정상적일 때

8시간이라는 것이지요. 작업하다 보면 작업 외의 시간이 발생되지요. 때문에 표준공수와 그냥 공수 혹은 시간은 그 범위에 있어서 차이가 발생될 수 있다는 겁니다. 흔히 회사의 공수담당자나 원가담당자에게 공수가 얼마냐, 공수당 임율은 얼마냐 한다면 이는 대부분 표준공수 기준이겠지요...(뭐 그렇지 않는 회사도 있겠지만). 이를 그냥 표준이 아닌 하루 8시간 기준 공수로 계산한다면 문제가 될 수 있다는 겁니다.

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。